# Definition of Done (DoD) — Befine Store

Versión: 1.0 · Vigente desde: Sprint 2 (05-oct-2026) · Fuente: Plan de Gestión de la Calidad v1.1 (KPI y aseguramiento)

Una historia de usuario se considera TERMINADA solo si cumple todos los puntos que le aplican. El líder de sprint vigente lo verifica antes de moverla a "Done" en el tablero.

## 1. Nivel historia de usuario

| # | Criterio | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cumple todos sus criterios de aceptación (Product Backlog) | Checklist en la issue de GitHub |
| 2 | El código está en la rama principal mediante pull request revisado por otro integrante | PR aprobado en GitHub |
| 3 | Sin errores en la consola del navegador en el flujo de la historia | DevTools en Chrome y Firefox |
| 4 | Funciona en celular y computador (360 px, 768 px y 1280 px) y en tema claro y oscuro — RNF-01 | Revisión visual |
| 5 | Accesibilidad básica: alt en imágenes, foco visible, campos con label, contraste AA — RNF-12 | Revisión manual + Lighthouse Accessibility ≥ 90 |
| 6 | Si toca datos: políticas RLS creadas o revisadas, sin permisos de escritura para anon — RNF-04 | Revisión de la migración SQL |
| 7 | Si cambia la base de datos: migración versionada con su script de reversa en supabase/migrations/ | Archivos *_reversa.sql |
| 8 | Lógica de negocio (precios, despacho, puntos, validaciones) con prueba unitaria que pasa | npm test en verde |
| 9 | Ninguna clave secreta en el código (solo la clave pública anon; service_role y tokens en secrets) | Revisión del PR |
| 10 | Textos en español de Chile y montos en CLP sin decimales — RNF-14 | Revisión visual |
| 11 | Documentación actualizada si cambió algo visible (README, manual técnico o modelo de datos) | Revisión del PR |

## 2. Nivel sprint (incremento)

- Todas las historias comprometidas cumplen la DoD; las que no la cumplen vuelven al Product Backlog (no se dan por "casi listas").

- El incremento se demuestra al Product Owner (Iván Rodríguez) en la Sprint Review y él lo acepta o rechaza.

- Se registra la retrospectiva en Retrospectivas/.

- Se etiqueta la versión en Git (v0.S.0, por ejemplo v0.2.0 al cierre del Sprint 2) — Plan de Gestión de la Configuración.

## 3. Nivel release (Go-Live, 21-nov-2026)

- 100 % de los casos de prueba críticos (pago, facturación y pedidos) ejecutados y aprobados.

- 0 errores críticos abiertos.

- Transacciones de prueba exitosas en el sandbox de Mercado Pago y en la certificación de OpenFactura.

- Lighthouse Performance ≥ 90 y LCP ≤ 2,5 s en móvil.

- Pruebas de aceptación de usuario (UAT) firmadas por el Product Owner.

- Manual técnico y manual de usuario entregados.