# Product Backlog — Befine Store

Product Owner: Iván Rodríguez · Actualizado: 09-oct-2026 (Sprint 2) · Tablero: GitHub Issues y Projects de IvnRP/befine-store (etiquetas tipo:historia, area:*, P1/P2/P3; hitos Sprint 1–Sprint 4)

Cada historia de usuario (HU) es una issue del repositorio de código y se traza a uno o más requerimientos funcionales (RF) y a un paquete de la EDT. Los RNF son transversales y se verifican con la Definition of Done.

- HU-01 a HU-15: historias del tablero Kanban (issues #2 a #17; la HU-15, reseñas de Google, es la issue #23 creada en el Sprint 1).

- HU-16 a HU-31: historias agregadas en el Sprint 2 al refinar el backlog, para que los 25 RF queden cubiertos (por crear como issues).

Prioridad: P1 = bloqueante del MVP · P2 = núcleo del MVP · P3 = valor agregado. Estado: ✅ Terminada · 🟨 Parcial / en curso · ⬜ Pendiente.

## Resumen al 09-oct-2026

| Prioridad | Historias | Terminadas | Parciales / en curso | Pendientes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| P2 | 12 | 1 | 4 | 7 |
| P3 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| Total | 31 | 4 | 9 | 18 |

## Historias del tablero Kanban (issues #2–#17 y #23)

| ID | Historia (issue) | Como… quiero… para… | Criterios de aceptación | RF | Prio. | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro e inicio de sesión de cliente (#2) | Como visitante quiero crear una cuenta e ingresar para guardar mis datos, ver mis pedidos y sumar puntos. | • Registro con nombre, correo, celular y contraseña con medidor de seguridad · • Confirmación por correo · • Ingreso, recuperación y cambio de contraseña · • Aceptación de términos (Ley 21.719) · • Ingreso con Google | RF-01, RF-02 | P1 | 1 | 🟨 (falta configurar el ingreso con Google) |
| HU-02 | Catálogo y ficha de producto | Como cliente quiero explorar el catálogo y elegir la variante para comprar exactamente lo que necesito. | • Grilla desde Supabase con filtro por categoría, búsqueda sin tildes y orden por precio · • Ficha con precio por variante, oferta y cantidad | RF-03, RF-04 | P1 | 1 | ✅ |
| HU-03 | CRUD de productos (admin) (#6) | Como admin quiero crear y editar productos, variantes y precios para mantener el catálogo sin un desarrollador. | • CRUD con permiso catalogo.gestionar · • Activo/borrador · • Imágenes y descripción | RF-17 | P2 | 1 → 4 | ⬜ (no se alcanzó en el S1; se replanifica al S4, con el resto del panel) |
| HU-04 | Carrito de compras | Como cliente quiero un carrito que se mantenga entre páginas para revisar mi compra antes de pagar. | • Cajón lateral con cantidades y subtotal · • Se conserva al navegar y recargar · • Con sesión, se guarda en carritos / items_carrito | RF-05 | P1 | 1–2 | ✅ (en el navegador; guardarlo en la base es tarea del S2) |
| HU-05 | Registrar dirección de despacho (#8) | Como cliente quiero ingresar mi dirección y que se valide la cobertura para saber cuánto cuesta el despacho. | • Comunas con cobertura y tarifa · • Despacho gratis desde el mínimo configurado · • La dirección se guarda en direcciones para la próxima compra | RF-06 | P1 | 2 | 🟨 (cálculo listo en el checkout; falta guardar la dirección) |
| HU-06 | Confirmar y crear pedido (#9) | Como cliente quiero confirmar mi compra y que el pedido quede registrado para que Befine lo prepare. | • El pedido se crea solo con crear_pedido() en el servidor · • Entrega estándar o agendada en día hábil · • Boleta o factura (RUT, razón social, giro) · • El pedido nace en pendiente_pago | RF-06, RF-08 | P1 | 2 | 🟨 (función del servidor lista con la SC-03; falta conectar el checkout) |
| HU-07 | Panel de pedidos con estados (admin) (#10) | Como admin quiero ver y gestionar los pedidos y sus estados para despachar a tiempo. | • Lista con filtros por estado, fecha y cliente · • Detalle y cronología auditable (RNF-09) · • Solo con permiso pedidos.ver / pedidos.gestionar | RF-16 | P1 | 2 → 3 | ⬜ (permisos y RLS listos con la SC-03; la pantalla va en el S3) |
| HU-08 | Pago con Mercado Pago (#11) | Como cliente quiero pagar con Mercado Pago para pagar seguro sin entregar mi tarjeta a la tienda. | • Edge Function crea la preferencia · • Redirección y regreso a la tienda · • No se guardan datos de tarjeta | RF-07 | P1 | 3 | ⬜ (hoy es una simulación) |
| HU-09 | Webhook de confirmación de pago (#12) | Como dueño quiero que el pago se confirme automáticamente para despachar solo pedidos pagados. | • Consulta el pago a la API de MP · • Solo si el monto coincide: pagado → en_preparacion · • Descuenta stock · • Idempotente | RF-07 | P1 | 3 | ⬜ (migración 03 escrita) |
| HU-10 | Emitir boleta / factura vía OpenFactura (#13) | Como cliente quiero recibir mi boleta o factura automáticamente para no tener que pedirla. | • Emisión al confirmarse el pago · • PDF disponible para el cliente y el admin · • Probada en certificación SII | RF-08 | P2 | 3 | ⬜ |
| HU-11 | Acumular puntos por compra (#14) | Como cliente quiero sumar puntos por cada compra pagada para obtener beneficios. | • Los puntos se suman al confirmarse el pago · • Saldo visible en "Mi cuenta" | RF-11 | P3 | 4 | ⬜ (el saldo ya se muestra; la suma va con el webhook) |
| HU-12 | Canjear puntos en un pedido (#15) | Como cliente quiero canjear mis puntos como descuento para pagar menos. | • Canje en el checkout según las reglas del admin · • Validado en el servidor | RF-11 | P3 | 4 | ⬜ |
| HU-13 | Dashboard de ventas y clientes (admin) (#16) | Como admin quiero ver ventas, pedidos y clientes por período para tomar decisiones. | • Filtro diario, semanal, mensual y anual · • Montos en CLP | RF-15 | P2 | 4 | ⬜ |
| HU-14 | Docker y manual de despliegue (#17) | Como equipo queremos levantar la tienda con un comando y documentar el despliegue para instalarla igual en cualquier equipo y en producción. | • Dockerfile + docker-compose · • .env.example · • Manual técnico de instalación y despliegue | RNF-11 (EDT 7.1, 8.1) | P2 | 4 → 2 | ✅ (Dockerfile, docker-compose, manual técnico v0.2 y 31 pruebas automatizadas) |
| HU-15 | Reseñas reales de Google en el inicio (#23) | Como visitante quiero ver reseñas reales de Google en el inicio para confiar en la tienda. | • Calificación y reseñas desde Google Places · • Caché de 1 hora (costo cero) · • La clave de Google nunca llega al navegador | RF-12 | P3 | 1 | ✅ |

## Historias agregadas en el Sprint 2 (por crear como issues)

| ID | Historia | Como… quiero… para… | Criterios de aceptación | RF | Prio. | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Vista del chofer | Como chofer quiero ver mis entregas y marcar "En camino" y "Entregado" para cerrar el ciclo de reparto. | • Solo en_preparacion → en_ruta → entregado · • Cada cambio queda con chofer y hora | RF-16 | P1 | 3 | ⬜ (migración 02 escrita) |
| HU-17 | Avisos por WhatsApp | Como cliente quiero un aviso por WhatsApp cuando mi pedido va en camino y cuando se entrega para saber cuándo llega. | • Mensaje con los datos del pedido · • Se dispara desde la vista del chofer | RF-09 | P2 | 3 | ⬜ |
| HU-18 | Historial de pedidos del cliente | Como cliente quiero ver mis pedidos y su estado para hacer seguimiento y repetir compras. | • Lista con estado, total y fecha · • Detalle con productos y documento · • Solo los propios (RLS) | RF-10 | P2 | 2 | 🟨 (panel listo con pedidos de demostración) |
| HU-19 | Compra como invitado | Como visitante quiero comprar sin cuenta y crearla al final para no perder tiempo pero sumar los puntos de esa compra. | • Checkout sin cuenta · • Al final ofrece crearla mostrando los puntos · • El pedido queda en la cuenta nueva | RF-01, RF-11 | P2 | 3 | 🟨 (interfaz lista; migración 03 escrita) |
| HU-20 | Cupones generales y personales | Como admin quiero crear cupones para todos o para un cliente para promocionar y fidelizar. | • Monto fijo o porcentaje, mínimo, vigencia y usos · • Validados en el servidor | RF-20 | P2 | 2 → 4 | 🟨 (validación en el servidor lista; pantalla en S4) |
| HU-21 | Zonas y tarifas de despacho (admin) | Como admin quiero configurar comunas, tarifas y el mínimo para envío gratis para cobrar bien el despacho. | • CRUD de zonas y comunas · • El checkout usa la configuración vigente | RF-21 | P2 | 4 | 🟨 (el checkout ya lee la base) |
| HU-22 | Inventario | Como admin quiero controlar el stock para no vender lo que no tengo. | • Stock editable · • Descuento automático al confirmar el pago | RF-18 | P2 | 4 | ⬜ |
| HU-23 | Clientes y empresas (B2B) | Como admin quiero gestionar clientes y distinguir empresas para atenderlos según su tipo. | • Ficha con historial y monto gastado · • Mínimo de compra B2B | RF-19 | P2 | 4 | ⬜ |
| HU-24 | Informes exportables | Como admin quiero informes de ventas e inventario en CSV para controlar el negocio. | • Rango de fechas · • Exportación CSV | RF-24 | P2 | 4 | ⬜ |
| HU-25 | Contenido institucional y políticas | Como visitante quiero ver quiénes somos, cómo funciona, zonas y políticas para confiar en la tienda. | • Quiénes somos, cómo funciona y zonas · • Políticas legales publicadas | RF-12 | P3 | 1–4 | 🟨 (inicio y zonas listos; faltan políticas; las reseñas son la HU-15) |
| HU-26 | El dueño edita la tienda | Como dueño quiero editar textos, destacados, ofertas e imágenes desde el panel para no depender de un desarrollador. | • Producto protagonista, "Lo más pedido", precios tachados y textos editables | RF-23 | P3 | 4 | ⬜ |
| HU-27 | Contacto y WhatsApp | Como visitante quiero un formulario de contacto y un botón de WhatsApp para resolver dudas. | • Nombre y correo obligatorios · • El mensaje llega al admin | RF-13 | P3 | 4 | ⬜ |
| HU-28 | Suscripción a novedades | Como visitante quiero suscribirme a novedades para recibir ofertas. | • Valida el correo y evita duplicados | RF-14 | P3 | 4 | ⬜ |
| HU-29 | Medios de pago configurables | Como admin quiero activar o desactivar medios de pago para controlar cómo cobro. | • Mercado Pago o transferencia · • Credenciales como secrets | RF-22 | P3 | 4 | ⬜ |
| HU-30 | Importar desde Shopify | Como admin quiero importar y exportar productos y clientes en CSV para migrar desde Shopify. | • Importa el CSV de Shopify · • Valida en prueba antes de guardar (R6) | RF-25 | P3 | 4 | ⬜ |
| HU-31 | Roles y permisos configurables | Como dueño quiero roles admin y chofer, y poder crear roles nuevos para delegar sin exponer el negocio. | • Admin con acceso total y único que gestiona roles · • Chofer solo ve pedidos pagados · • 12 permisos asignables · • El usuario nunca elige su rol | RF-02 | P1 | 2 | 🟨 (base de datos lista con la SC-03; pantalla de gestión en S4) |

## Ítems de configuración y cambio (issues)

| ID | Ítem | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CFG-03 | Base de datos en Supabase: 21 tablas con RLS y catálogo real | Planificación (16-sep) | ✅ |
| SC-02 | Cambio de frontend Flutter → HTML/CSS/JS (#21) | 1 | ✅ aprobado e implementado (cerrar la issue) |
| CFG-04 | Repositorio institucional y automatización de GitHub: plantillas de issues y PR, README (#22) | 1 | ✅ (rama por integrar a main) |
| SC-03 | Seguridad de pedidos y roles configurables (migración 01) | 2 | ✅ |
| SC-04 | Plan gratuito de Supabase (decisión del cliente) | 2 | 🟨 |
| CFG-06 | Integrar el PR #19 (rama ivan) y la rama de CFG-04 a main | 2 | 🟨 |

## Matriz de trazabilidad RF → HU

| RF | HU | RF | HU | RF | HU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | HU-01, HU-19 | RF-10 | HU-18 | RF-19 | HU-23 |
| RF-02 | HU-01, HU-31 | RF-11 | HU-11, HU-12, HU-19 | RF-20 | HU-20 |
| RF-03 | HU-02 | RF-12 | HU-15, HU-25 | RF-21 | HU-21 |
| RF-04 | HU-02 | RF-13 | HU-27 | RF-22 | HU-29 |
| RF-05 | HU-04 | RF-14 | HU-28 | RF-23 | HU-26 |
| RF-06 | HU-05, HU-06 | RF-15 | HU-13 | RF-24 | HU-24 |
| RF-07 | HU-08, HU-09 | RF-16 | HU-07, HU-16 | RF-25 | HU-30 |
| RF-08 | HU-06, HU-10 | RF-17 | HU-03 |  |  |
| RF-09 | HU-17 | RF-18 | HU-22 |  |  |

Los 25 RF quedan cubiertos por al menos una historia.