Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Plan de Gestión de Requerimientos

Documento PLAN 02 — Versión 1.1 · 23 de septiembre de 2026

## Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 23 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |
| 1.1 | 23 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Corrección de la priorización: se elimina la duplicación de RF-06 (queda solo en Prioridad 1); la línea de zonas de despacho en Prioridad 2 referencia RF-21. |

## Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) |  | 23/09/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) |  | 23/09/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) |  | 23/09/2026 |

# Plan de Gestión de Requerimientos

## 1. Propósito

Este plan define cómo se identifican, documentan, analizan, priorizan, trazan y controlan los requerimientos de Befine Store. La gestión de requerimientos busca reducir el riesgo de implementación en dos ejes: eficacia (no construir algo que el cliente no solicitó) y eficiencia (no sub- o sobre-estimar recursos y tiempo). El levantamiento se realizó a partir de la operación actual en Shopify y del alcance definido para el MVP.

## 2. Documento de requerimientos

El proyecto cuenta con un Documento de Especificación de Requerimientos que registra 25 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-25) como casos de uso —con actores, precondición, secuencia normal, postcondición, excepciones, cotas de rendimiento y frecuencia esperada— y 14 requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-14) transversales.

| Módulo / categoría | Requerimientos | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Cliente (Landing/Tienda) | RF-01 a RF-14 | Registro, login, catálogo, carrito, checkout, pago, facturación, fidelización |
| Administrador (Panel) | RF-15 a RF-25 | Dashboard, pedidos, catálogo, inventario, clientes, descuentos, informes |
| No funcionales | RNF-01 a RNF-14 | Mobile-first, seguridad/RLS, Ley 21.719, rendimiento, disponibilidad, PWA, SEO, es-CL |

## 3. Proceso de gestión de requerimientos

Los requisitos se desarrollan mediante un proceso de adquisición y análisis: descubrir, clasificar y organizar (agrupar por módulo y priorizar/negociar conflictos) y especificar. Cada requerimiento se expresa además como historia de usuario con criterios de aceptación y se registra en el backlog de GitHub Projects.

## 4. Priorización

- Prioridad 1 (bloqueante MVP): autenticación (RF-01, RF-02), catálogo (RF-03, RF-04), carrito (RF-05), checkout con despacho por zona (RF-06), Mercado Pago (RF-07), gestión de pedidos (RF-16).

- Prioridad 2 (MVP core): facturación OpenFactura (RF-08), configuración de zonas de despacho (RF-21), clientes/descuentos (RF-19, RF-20), catálogo/inventario admin (RF-17, RF-18), informes (RF-24). (Corregido: RF-06 pertenece a Prioridad 1; aquí corresponde RF-21.)

- Prioridad 3 (valor agregado MVP): fidelización (RF-11), notificaciones (RF-09), contenido/CMS (RF-12, RF-23), importación/exportación (RF-25).

- No funcionales: transversales, se verifican en todos los sprints (seguridad, rendimiento, mobile-first).

## 5. Matriz de trazabilidad de requerimientos

La matriz de trazabilidad vincula cada requerimiento desde su origen (objetivo del negocio/proyecto) hasta el entregable que lo satisface. Formato obligatorio:

| ID | Requerimiento | Componente EDT | Sprint | Evidencia de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-07 | Pago en línea con Mercado Pago | 3.4 | S3-S4 | Caso de prueba sandbox MP |
| RF-08 | Emisión de DTE (OpenFactura) | 3.5 | S3-S4 | Certificación SII |
| RF-11 | Fidelización por puntos | 3.7 | S4 | Prueba unitaria cálculo puntos |
| … | … | … | … | … |

La matriz completa y actualizada (los 39 requerimientos) se mantiene en GitHub Projects vinculada a cada historia de usuario; esta tabla fija el formato obligatorio de trazabilidad y su vínculo con la codificación de la EDT (Anexo A).

## 6. Control de cambios de requerimientos

Todo requisito nuevo o modificado tras el cierre del backlog del MVP (semana 6) se gestiona como Solicitud de Cambio, evaluando su impacto en el cronograma fijo de 18 semanas antes de incorporarlo.

## 7. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Iván Rodríguez | Provee y valida las reglas de negocio reales; aprueba requisitos antes de su desarrollo. |
| Carlos Fuentes | Modela requisitos de datos e informes; mantiene la matriz de trazabilidad. |
| Felipe Moraga | Traduce requisitos en flujos de interfaz mobile-first (Figma). |
| Líder de sprint vigente | Verifica que las historias del sprint correspondan a requisitos aprobados. |