|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Revisando nuestra carta Gantt, las fases de Inicio y Planificación se cumplieron dentro de los plazos establecidos, y en mi caso completé el Plan de Gestión de Requisitos y contribuí con un 25% en los planes de Calidad y Comunicaciones, mientras que la fase de Diseño Técnico está prácticamente concluida con mi aporte en el Diseño de interfaz mobile-first al 50%, y actualmente estamos en la fase de Ejecución de sprints de desarrollo donde participo como líder rotativo; los factores facilitadores han sido la buena disposición de Iván, el uso de herramientas gratuitas, la complementariedad del equipo y la estructura de los planes PMBOK, mientras que los dificultadores han sido la curva de aprendizaje de Flutter, la disponibilidad acotada por la modalidad vespertina y los cambios en algunos requerimientos del negocio..

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar la curva de aprendizaje de Flutter, Carlos e Iván asumieron el liderazgo técnico mientras yo me enfoqué en requerimientos, diseño de interfaz y validación funcional; para la disponibilidad limitada, optimizamos el tiempo con un tablero Kanban y reuniones breves enfocadas en desbloquear obstáculos; para los requerimientos cambiantes, apliqué el Plan de Gestión de Cambios documentando y priorizando cada solicitud; para evitar el scope creep, junto a Iván definí el alcance del MVP y yo velo por su cumplimiento; y para el aseguramiento de calidad, ya estoy adelantando criterios de aceptación y casos de prueba para no ser cuello de botella en la fase de Control.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi desempeño ha sido bueno y alineado con mis fortalezas, destacando mi rol como enlace entre el negocio y el equipo técnico, la documentación clara de requerimientos y el diseño de interfaz mobile-first que ha sido bien recibido; sin embargo, puedo mejorar mi comprensión técnica de Flutter y Supabase para definir mejores pruebas de integración, gestionar mejor mi tiempo frente a la carga de otras asignaturas y adelantar la definición de casos de prueba para funcionalidades críticas como pagos y facturación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mis principales inquietudes son los posibles retrasos en la certificación de OpenFactura ante el SII, la dependencia de mi trabajo de pruebas respecto al avance técnico de mis compañeros y evitar que la documentación se acumule al final del proyecto; por eso me gustaría preguntar al docente cómo adelantar el aseguramiento de calidad sin tener el desarrollo completo, si conviene usar mocks o prototipos para validar funcionalidad antes de la implementación final y cómo integrar las pruebas de OpenFactura dentro de los sprints sin retrasar la entrega.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución actual me parece adecuada, pero propongo que yo lidere la coordinación del plan de pruebas aprovechando mi competencia en calidad, formalizar mi rol de enlace con el patrocinador para centralizar las consultas con Iván, comenzar antes el manual de usuario y los videos tutoriales en lugar de dejarlos para el período planificado, y agregar nuevas actividades como pruebas de usabilidad tempranas con clientes reales y una revisión de seguridad conforme a la Ley 21.719.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo del Grupo N3 como muy bueno y colaborativo, con un equipo equilibrado donde Iván lidera la visión del negocio, Carlos aporta en datos y arquitectura, y yo en requerimientos, diseño y calidad; destacamos la comunicación fluida, la complementariedad de roles, el compromiso de todos, la flexibilidad ante cambios y la planificación sólida basada en PMBOK, aunque debemos mejorar las reuniones con agenda y duración definida, centralizar la documentación en GitHub, actualizar el tablero Kanban semanalmente, reconocer el trabajo menos visible y adelantar el aseguramiento de calidad, concluyendo que con estos ajustes podremos cumplir los objetivos en el plazo establecido.