|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Al revisar la carta Gantt, considero que hasta ahora hemos cumplido las actividades dentro de los plazos definidos. Actualmente nos encontramos en la etapa de cierre de la planificación (semanas 5–6), y las tareas previas al desarrollo ya están completas: el repositorio en GitHub quedó creado con sus ramas y las reglas de protección de la rama principal, el tablero Kanban en GitHub Projects está operativo y el Product Backlog se cargó con las 15 historias de usuario distribuidas por sprint. Entre los factores que han facilitado el avance destaco que la Fase 1 quedó bien cerrada y aprobada, lo que nos entregó una base clara de alcance y requerimientos, y que definimos desde el inicio una metodología híbrida (PMBOK + Scrum) con sprints de dos semanas, lo que ordena el trabajo del equipo. Como dificultad principal, aún tenemos pendiente incorporar a un integrante como colaborador en GitHub porque falta registrar su usuario, y la coordinación de horarios entre los tres miembros ha exigido más gestión de la prevista, considerando además que llevo en paralelo mi propio negocio, que es el caso real sobre el que se desarrolla el proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Frente a las dificultades he optado por anticiparme en lugar de reaccionar sobre la marcha. Para el tema del integrante pendiente en GitHub, acordamos resolverlo antes de la primera auditoría de evidencias, de modo que su trabajo quede trazado desde el primer sprint. Respecto a la coordinación del equipo, definimos una rotación de roles por sprint (líder, desarrollo y QA/documentación) para equilibrar la carga y asegurar que todos pasen por cada rol antes de la evaluación de avance. Para no perder el hilo del desarrollo, establecimos un esquema de trazabilidad en el que cada historia de usuario conserva el mismo identificador en la tarjeta del Kanban, en su rama y pull request, y en el informe; así, si algo se atrasa, es sencillo ubicar en qué punto exacto estamos. En lo personal, planeo apoyarme en la planificación por sprints para dividir el desarrollo en entregas cortas y verificables, en lugar de intentar avanzar todo de una sola vez.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evalúo mi trabajo de forma positiva en esta etapa. Destaco el orden con que dejamos preparada la infraestructura del proyecto antes de escribir código: el repositorio, las reglas de protección de la rama principal, el backlog priorizado y el modelo de datos en definición para Supabase. Esto responde a algo que me propuse desde el inicio, que es entender realmente lo que se construye y no solo avanzar por avanzar, sobre todo pensando en la defensa individual de la Fase 3. Como punto a mejorar, reconozco que debo ser más constante en documentar las decisiones a medida que ocurren, y no dejarlo para el cierre de cada entrega. También podría mejorar en delegar con mayor claridad dentro del equipo, ya que al tratarse de un caso real vinculado a mi negocio, tiendo a asumir más tareas de las que corresponden a un solo integrante.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Mi principal inquietud tiene relación con el nivel de completitud esperado al momento de la Evaluación de Avance (semana 10). Sé que corresponde a los Sprints 1 y 2, pero me gustaría confirmar qué peso tiene contar con funcionalidades completamente operativas frente a mostrar una evidencia sólida de proceso (tarjetas, pull requests e informe). La pregunta que le haría al docente es: ¿qué se valora más en la evaluación de avance, un alcance funcional más acotado pero terminado y bien documentado, o abarcar más historias de usuario aunque queden parcialmente implementadas? A mis pares les plantearía cómo estamos manejando el criterio de “terminado” (Definition of Done), para que los tres entendamos lo mismo al momento de cerrar cada historia.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Por ahora no considero necesaria una redistribución mayor de las actividades, ya que el esquema de rotación de roles por sprint reparte la carga de manera equilibrada y asegura que los tres integrantes pasen por desarrollo, liderazgo y QA/documentación. Sí veo dos ajustes puntuales: primero, formalizar la incorporación del integrante que aún falta agregar como colaborador en GitHub, para que pueda tomar tareas desde el Sprint 1; y segundo, asignar de manera explícita la responsabilidad de la documentación técnica y la trazabilidad, ya que es una tarea transversal que conviene que alguien lidere en cada sprint en lugar de dejarla difusa. No identifico nuevas actividades fuera de las ya contempladas en el backlog, aunque revisaremos este punto al cierre de cada sprint según cómo avancemos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Evalúo el trabajo en grupo de forma positiva. Como aspectos destacables, hemos logrado ponernos de acuerdo en decisiones importantes de metodología, stack y organización del repositorio, y todos comprendemos el objetivo del proyecto porque parte de un caso real y cercano. La rotación de roles ha ayudado a que nadie se sienta sobrecargado ni ajeno a alguna parte del proyecto. Como aspectos a mejorar, debemos afinar la comunicación en los tiempos de respuesta cuando algún integrante queda bloqueado, y ser más disciplinados con la coordinación de horarios para las reuniones de cierre de sprint. En general, siento que el equipo funciona bien y que el principal desafío no es de compromiso, sino de sincronización.