Befine Store · Informe de Sprint

Plaxi Solutions · Fase 3 — Ejecución · Proyecto APT PTY4614

Informe de Sprint 1

Fundación del frontend HTML/CSS/JS, catálogo conectado a Supabase y cuenta de cliente

Período 21-sep-2026 al 04-oct-2026 — Versión 1.0 · 9 de octubre de 2026

## Información del sprint

| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Empresa ejecutora | Plaxi Solutions (Grupo N3) |
| Sprint | Sprint 1 (Fase 3 — Ejecución) |
| Período | 21-sep-2026 al 04-oct-2026 (2 semanas) |
| Líder de sprint | Felipe Moraga |
| Equipo | Iván Rodríguez · Carlos Fuentes · Felipe Moraga |
| Patrocinador | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Repositorio | github.com/IvnRP/befine-store |
| Ramas del sprint | ivan (código del sprint, PR #19 hacia main) · feature/CFG-04-github (plantillas y README) |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09-10-2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial del informe de cierre del Sprint 1 |

# 1. Objetivo del sprint

Construir la base técnica del frontend de Befine Store tras la aprobación de la Solicitud de Cambio SC-02 (Flutter → HTML/CSS/JavaScript), dejando operativas las pantallas públicas de la tienda —inicio, catálogo y ficha de producto— leyendo el catálogo real desde Supabase, junto con la cuenta de cliente (registro, ingreso y recuperación de contraseña) y la primera versión del checkout.

# 2. Resumen ejecutivo

Durante el Sprint 1 el equipo reemplazó el esqueleto en Flutter por un frontend multipágina en HTML, CSS y JavaScript sin herramientas de compilación, conectado a Supabase mediante supabase-js. Al cierre del sprint la tienda permite recorrer el catálogo real (11 productos y 12 variantes con sus precios), armar un carrito que se conserva entre páginas, crear una cuenta o ingresar con Supabase Auth y completar el formulario de compra con cálculo de despacho por comuna. La creación del pedido en la base de datos y el pago con Mercado Pago quedaron en modo demostración y pasan al siguiente sprint.

| Pantallas | Archivos CSS / JS | Líneas de código | Commits del sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 páginas HTML | 10 hojas CSS · 20 módulos JS | ≈ 4.380 | 4 (más 1 merge) |

Cifras medidas sobre la rama ivan al 04-oct-2026: 630 líneas HTML, 1.316 CSS, 2.353 JavaScript y 83 TypeScript (Edge Function).

# 3. Historias y tareas trabajadas

| ID | Historia / tarea | Requerimientos | Estado al cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-02 | Cambio de tecnología de frontend: Flutter → HTML/CSS/JS (aprobada 22-sep-2026) y retiro del proyecto Flutter del repositorio | RNF (arquitectura) | Terminado |
| — | Maqueta navegable: inicio, catálogo y ficha de producto, con cascarón compartido (barra y pie) | RF-03, RF-04, RF-12 | Terminado |
| HU-02 | Catálogo, variantes y precios leídos desde Supabase (reemplazo de la API de prueba) | RF-03, RF-04 | Terminado |
| HU-04 | Carrito compartido entre páginas (cajón lateral, cantidades y acceso al pago) | RF-05 | Terminado en el navegador (guardarlo en la base pasa al Sprint 2) |
| HU-01 | Registro, ingreso, recuperación y cambio de contraseña con Supabase Auth; panel del cliente | RF-01, RF-02 | Parcial: falta configurar el ingreso con Google |
| HU-05/06 | Checkout en una página, como invitado o con cuenta: despacho por comuna, entrega estándar o agendada, boleta o factura | RF-06 | Parcial: interfaz terminada; pedido en modo demostración |
| HU-15 | Reseñas reales de Google en el inicio mediante Edge Function | RF-12 | Terminado |
| CFG-04 | Plantillas de issues (historia, cambio, bug) y de Pull Request; README actualizado al stack de la SC-02 | Gestión de configuración | Terminado (rama sin integrar a main) |

La base de datos (CFG-03: 21 tablas con RLS y catálogo real) se dejó operativa el 16-sep-2026, al cierre de la Planificación, y es la base sobre la que trabajó este sprint.

# 4. Detalle de lo construido

## 4.1 Arquitectura del frontend

- HTML multipágina: una página por pantalla (index, catalogo, producto, checkout y cuenta), sin framework ni herramienta de compilación, según lo acordado en la SC-02.

- Estilos por capas: tokens (colores de marca) → base → shell (barra, menú, carrito, pie) → componentes → estilos propios de cada página.

- Un controlador JavaScript por página y módulos compartidos: shell.js arma la barra y el pie en todas las páginas desde un solo lugar; ui.js controla el carrito, avisos y menú móvil; store.js guarda el estado del carrito.

- data.js es el puente único con Supabase: las pantallas solo hablan con window.Befine, nunca con la base directamente. Gracias a esto, el paso de datos de prueba a datos reales no obligó a modificar las pantallas.

- Seguridad: el navegador usa solo la clave pública (publishable key); los datos están protegidos por Row Level Security. Ninguna clave privada está en el repositorio.

## 4.2 Pantallas

- Inicio (index.html): pantalla de bienvenida con la cordillera según la hora del día y saludo por franja horaria; portada con textos orientados a buscadores (SEO) y pedido rápido de la recarga de 20 L (variante, agregar o comprar ahora); carrusel «Lo más pedido» y reseñas reales de Google. Diseño basado en el prototipo elaborado por Carlos.

- Catálogo (catalogo.html): grilla de productos con filtro por categoría, búsqueda en vivo (sin distinguir tildes) y orden por precio.

- Ficha de producto (producto.html): selección de variante (por ejemplo, recarga 20 L con bidón Befine u otra marca), cantidad, precio con oferta y aviso para recargas.

- Checkout (checkout.html): compra en una sola página, como invitado o con sesión iniciada. Autocompleta con los datos de la cuenta o los recordados en el dispositivo, valida en línea correo, celular y RUT, calcula el despacho por comuna (gratis desde $7.000), ofrece entrega estándar (siguiente día hábil) o agendada y permite elegir boleta o factura (RUT, razón social y giro).

- Cuenta (cuenta.html): ingresar, crear cuenta (nombre, correo, celular opcional, contraseña con medidor de seguridad y aceptación de términos según la Ley 21.719), recuperar y crear nueva contraseña, y panel del cliente con saldo de puntos, datos personales e historial de pedidos.

## 4.3 Experiencia de usuario y rendimiento

- Fondo de agua reactivo al puntero y al tacto, con colores según la franja horaria (madrugada, día, tarde y noche) y fondos de «situaciones Befine» que rotan, en versión escritorio y móvil.

- Tema claro por defecto y tema oscuro opcional, recordado por el navegador; el logo cambia según el tema.

- Transición de «inmersión» entre páginas, compatible con el botón atrás del navegador.

- Modo ligero automático (perf.js): mide la capacidad del equipo y los cuadros por segundo reales y, en celulares básicos, desactiva agua, efectos y sonido sin afectar la compra. Respeta la preferencia de movimiento reducido.

- Optimización de imágenes: fondos en formato WebP y logos reducidos (de 652 KB a 85 KB el logo principal), en línea con el objetivo de Lighthouse ≥ 90 del Plan de Calidad.

## 4.4 Integración con Supabase

| Componente | Uso en el Sprint 1 |
| --- | --- |
| Tablas de catálogo | productos, variantes_producto, precios_variante, niveles_precio y categorias (lectura pública del catálogo activo) |
| Despacho | comunas_cobertura, zonas_despacho y parametros (monto de envío gratis), con datos de respaldo si la consulta falla |
| Supabase Auth | registro con confirmación de correo, ingreso, recuperación y cambio de contraseña; mensajes de error traducidos al español |
| perfiles | lectura de nombre, teléfono, datos de empresa y saldo de puntos del cliente con sesión iniciada |
| Edge Function resenas-google | consulta la API de Google Places (nota, total y hasta 5 reseñas) con caché de 1 hora; la clave de Google queda solo en el servidor |

# 5. Registro de commits

| Commit | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| b24229d | 22-09-2026 | Carlos Fuentes | Merge del PR #18: conexión a Supabase y catálogo (esqueleto en Flutter, luego retirado por la SC-02) |
| 2686d31 | 25-09-2026 | Iván Rodríguez | Maqueta frontend HTML/CSS/JS: inicio, catálogo, ficha, reseñas de Google y menú de categorías (41 archivos, +3.219 líneas) |
| a013028 | 29-09-2026 | Iván Rodríguez | HU-01: ingreso, registro y checkout como invitado; optimización de imágenes; se retiran archivos Flutter de web/ |
| 46edfc7 | 29-09-2026 | Iván Rodríguez | SC-02: se retira el proyecto Flutter (27 archivos, −2.144 líneas); el frontend queda en web/ |
| ec04bdb | 01-10-2026 | Iván Rodríguez | CFG-04: plantillas de issues y PR; README actualizado al stack de la SC-02 |

Autor según el historial de Git. El trabajo se integra a main mediante Pull Request con una aprobación, como define el Plan de Gestión de la Configuración.

# 6. Solicitudes de cambio del sprint

| N° de solicitud | SC-02 — Cambio de tecnología de frontend: Flutter → HTML / CSS / JavaScript |
| --- | --- |
| Fecha y estado | 22-09-2026 · Aprobada |
| Motivo | Priorizar la experiencia de usuario, un sitio más liviano y mejor posicionamiento en buscadores que Flutter Web |
| Impacto | Alcance (tecnología) y Calidad; sin impacto negativo en cronograma ni costo. Supabase se mantiene como backend; la app móvil nativa queda fuera de alcance (la web responsiva cubre el celular) |
| Implementación | Commits 2686d31, a013028 y 46edfc7 (25 al 29-sep-2026) |

# 7. Avance de requerimientos al cierre

| RF | Requerimiento | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de cliente | Terminado | Supabase Auth con confirmación de correo |
| RF-02 | Autenticación y roles | Parcial | Autenticación lista; roles y permisos pendientes |
| RF-03 | Explorar catálogo | Terminado | Datos reales desde Supabase |
| RF-04 | Ficha y variante | Terminado | Variantes, cantidad y precio |
| RF-05 | Carrito | Parcial | En el navegador; falta guardarlo en la base |
| RF-06 | Checkout por zona | Parcial | Interfaz y despacho por comuna listos; pedido en demostración |
| RF-10 | Historial de pedidos | Parcial | Panel listo; muestra pedidos de demostración |
| RF-11 | Fidelización por puntos | Parcial | Se muestra el saldo; acumulación pendiente |
| RF-12 | Contenido institucional y zonas | Parcial | Inicio, zonas de despacho y reseñas listos |

Los requerimientos no listados (RF-07 a RF-09 y RF-13 a RF-25) no estaban planificados para este sprint.

# 8. Verificación

Según lo definido por el equipo, las pruebas se realizan dentro del propio desarrollo y no como una etapa separada. El criterio de aceptación común de las historias es que cada pantalla funcione en modo día y noche, en celular y en computador. Además, el código incorpora validaciones en línea (correo, celular de 9 dígitos que empieza con 9, RUT con dígito verificador y largo mínimo de contraseña), redirecciones de ingreso limitadas a páginas del propio sitio y escape de los datos mostrados en pantalla.

# 9. Pendientes que pasan al Sprint 2

- Crear el pedido real en la base de datos mediante una función del servidor que recalcule precios, despacho y cupones (hoy se guarda solo en el navegador).

- Integrar el pago con Mercado Pago (RF-07); hoy el botón de pago es una simulación.

- Definir roles y permisos (administrador y chofer) y asegurar la creación de pedidos (RF-02, RF-16).

- Guardar el carrito del cliente con sesión en la base (tablas carritos e items_carrito).

- Mostrar el historial real de pedidos del cliente en su cuenta (RF-10).

- Configurar el ingreso con Google (cliente OAuth) en Supabase.

- Aprobar el PR #19 (rama ivan → main) y la rama feature/CFG-04-github, y actualizar web/README.md, que todavía describe la maqueta con datos de prueba.

# 10. Impedimentos y riesgos observados

| Situación | Acción propuesta |
| --- | --- |
| La rama main siguió con el proyecto Flutter durante todo el sprint; el código nuevo vive en la rama ivan | Integrar a main al inicio del Sprint 2 y actualizar desde main las ramas personales antes de seguir trabajando |
| El esqueleto en Flutter del PR #18 quedó obsoleto con la SC-02 | Se retiró del repositorio; la conexión a Supabase se reimplementó en data.js |
| Pedido y pago funcionan en modo demostración | Priorizar la creación segura del pedido en el servidor antes de conectar Mercado Pago |

# 11. Lecciones aprendidas

- Separar el acceso a datos en un único archivo (data.js) permitió pasar de datos de prueba a Supabase sin tocar las pantallas; se mantendrá este patrón para pedidos, pagos y panel de administración.

- Decidir la tecnología del frontend antes de construir evita retrabajo: el esqueleto en Flutter se descartó a los pocos días de integrarse.

- Integrar a main con frecuencia reduce el riesgo de que las ramas personales queden desfasadas.

# 12. Aprobación

| Rol | Nombre | Firma y fecha |
| --- | --- | --- |
| Líder del Sprint 1 | Felipe Moraga |  |
| Patrocinador | Iván Rodríguez |  |
| Equipo | Carlos Fuentes |  |