Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Plan de Gestión de las Comunicaciones

Documento PLAN 07 — Versión 1.0 · 10 de septiembre de 2026

### Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 10 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

### Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |

### Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) | ____________ | 10/09/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | 10/09/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | 10/09/2026 |

# Plan de Gestión de las Comunicaciones

## 1. Propósito

Este plan asegura que la información relevante del proyecto Befine Store se genere, distribuya y confirme oportunamente entre los interesados, considerando que el equipo es reducido (tres personas con liderazgo rotativo), que el patrocinador es a la vez integrante del equipo, y que existe un interesado externo de evaluación (el docente guía del curso PTY4614).

## 2. Restricciones y premisas

- Restricción: disponibilidad acotada del equipo por su modalidad de estudio vespertina; las comunicaciones formales se concentran en la Sprint Review quincenal.

- Restricción: las comunicaciones hacia el docente guía se rigen por el calendario formal del curso PTY4614.

- Premisa: los tres integrantes tienen acceso permanente a GitHub y al chat del equipo; el patrocinador está disponible para validar reglas de negocio.

- Premisa: la comunicación hacia los ~450 clientes de Befine se realiza por los canales existentes del negocio (tienda/redes y WhatsApp Business).

## 3. Requisitos de comunicación de los interesados

Cada interesado requiere información distinta según su rol: el patrocinador necesita avance de sprint y decisiones que afecten alcance/cronograma/costo; el equipo necesita estado de tareas y bloqueos; el docente guía necesita el cumplimiento de hitos académicos; los clientes necesitan el aviso de migración y continuidad del servicio; el personal de reparto necesita la capacitación del panel de pedidos.

## 4. Tabla de requerimientos de comunicación del proyecto

| Comunicación | Objetivo | Formato | Medio | Frecuencia | Plazo confirm. | Responsable | Audiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Review | Validar avance del sprint | Reunión | Presencial / videollamada | Cada 2 semanas | — | Líder de sprint | Equipo + patrocinador |
| Tablero Kanban | Estado de tareas | Tablero | GitHub Projects | Continua | En el día | Todo el equipo | Equipo |
| Coordinación diaria | Coordinar y desbloquear | Mensaje | WhatsApp | Diaria / según necesidad | En el día | Todo el equipo | Equipo |
| Reporte de avance académico | Informar hitos | Documento | Entrega formal / correo Duoc | Según calendario del curso | 48 h | Líder de sprint | Docente guía |
| Solicitud de cambio | Gestionar cambios | Formulario | Formato de SC (anexo) | Ad hoc | 72 h | Solicitante | Patrocinador + equipo |
| Aviso de migración / Go-Live | Informar continuidad | Comunicado | Tienda/redes, WhatsApp Business | Puntual (previo al 21-nov) | — | Iván Rodríguez | Clientes de Befine |
| Escalamiento de bloqueo crítico | Resolver bloqueo | Reunión extra. | Videollamada | Inmediata al detectarse | Inmediato | Cualquier integrante | Patrocinador / docente |

## 5. Recursos asignados a actividades de comunicaciones

- GitHub y GitHub Projects: comunicación técnica, historial de decisiones y estado del backlog.

- Chat del equipo (WhatsApp): coordinación operativa ágil entre los tres integrantes.

- Sprint Review (videollamada/presencial): validación formal quincenal con el patrocinador.

- Canales de Befine (tienda/redes, WhatsApp Business): comunicación hacia clientes finales.

## 6. Proceso de escalamiento

| Nivel | Situación | Escala a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duda o bloqueo técnico dentro de un área | Responsable del área + líder de sprint (mismo día) |
| 2 | Desacuerdo del equipo sin consenso | Consenso de los tres integrantes |
| 3 | Impacto en alcance, cronograma o presupuesto | Patrocinador (Iván Rodríguez) |
| 4 | Conflicto no resuelto o riesgo académico | Docente guía del curso PTY4614 |

## 7. Diagrama de flujo de información

El flujo de información sigue este circuito: el equipo registra su trabajo en GitHub/Kanban (flujo continuo) → el líder de sprint consolida el avance y lo presenta en la Sprint Review al patrocinador (flujo quincenal) → las decisiones que afectan líneas base se documentan como Solicitud de Cambio → los hitos se reportan al docente guía según el calendario del curso → las comunicaciones al cliente final (migración, Go-Live, capacitación) las emite el patrocinador por los canales de Befine.

## 8. Actualización y refinación del plan de comunicaciones

Este plan se revisa al cierre de cada fase y cuando cambie el conjunto de interesados o sus necesidades de información. Cualquier ajuste se registra en el historial de versiones del documento.

## 9. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Sprint Review | Reunión de cierre de sprint (cada 2 semanas) donde se valida el incremento con el patrocinador. |
| Kanban | Tablero visual de tareas (GitHub Projects) con estados por columna. |
| Solicitud de Cambio (SC) | Formato formal para solicitar y evaluar un cambio a las líneas base del proyecto. |
| Go-Live | Puesta en producción de la plataforma para uso real de los clientes. |
| DTE | Documento Tributario Electrónico (boleta o factura) emitido vía OpenFactura. |